**BRP.0012.2.11.2022**

**PROTOKÓŁ   Nr 54**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu**

**w dniu 16.11.2022 r.**

W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Mariusz Strzępek o godz. 09.00, na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia, powitał zebranych.

Członkowie Komisji udali się na plac budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Niskiej, aby zapoznać się z postępem trwających prac.

Komisja uzyskała informację, że wciągu dwóch tygodni parter będzie skończony i będzie można działać z planowanymi pracami i przetargami. Jak na razie prace wykonywane są w czasie, więc nie widać zagrożenia terminu. Nie ma żadnych zgłoszeń od producentów central o jakiś przesunięciach także wszystko będzie zakończone w czasie. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 15 stycznia 2023 r.

W piątek 18 listopada ma zostać otwarty przetarg na wykonanie całości. W pierwszej kolejności będzie robiony parter, aby jak najszybciej przenieść fizjoterapię z ul. Granicznej.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Zamknięcie posiedzenia komisji**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Mariusz Strzępek zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Ewelina Piechna Mariusz Strzępek