|  |
| --- |
|   |
| 1. Wydatki inwestycyjne - przebudowa, rozbudowa dróg 2022r.
 |
| Lp | Nazwa zadania | Termin realizacji /zakres | obszar | Źródła finansowania |
| Powiat Tomaszowski | Gmina/miasto | inne | ogółem |
| 1. | Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz | 14.11.2022Projekt + roboty budowlanePobocze- 0,57 km | Gmina Rzeczyca | 245 550,00 | Gmina Rzeczyca- 105 165,00 | - | 350 550,00 |
| 2. | Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | 16.11.2022Roboty budowlaneCzęść 1 obejmująca ul.:- Spalska – 1,03km- Dworcowa- 0,66km- Konstytucja 3-go Maja – 0,41km- Nowowiejska 0,75kmCzęść 2 obejmująca ul.:- Św. Antoniego – 0,59km- Zacisze – 0,57km-Akacjowa -0,15km-Dzieci Polskich -0,68 km  |  Tomaszów Mazowiecki | 1 529 064,26 | - | RFPŁ – 5 747 055,83 | 7 276 120,09 |
|  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas | 29.11.2022Projekt + roboty budowlane-jezdnia – 0,67 km- chodnik – 0,18km | Gmina Ujazd | 715 683,45 | Gmina Ujazd- 500 000,00 | - | 1 215 683,45 |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach | Dokumentacja projektowa |  | 41 000,00 | Gmina Czerniewice - 41 000,00 | - | 82 000,00 |
| 5. | Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze | Dokumentacja projektowa |  | 102 600,00 | Gmina Ujazd – 5 400,00 | - | 108 000,00 |
| 6. | Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4310E ul. Zielona w miejscowości Rzeczyca | 02.12.2022Projekt + roboty budowlane- pobocze- 0,74 km | Gmina Rzeczyca | 421 067,38 | - | - | 421 067,38 |
| 7. | Modernizacja DP 4316E | 28.11.2022Roboty budowlane- jezdnia – 0,24 km | Gmina Lubochnia |   107 538,40 | G. Lubochnia- 50 000,00 | - | 157 538,40 |
| 8. | Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E – ul. Główna w Tomaszów Mazowiecki | Dokumentacja projektowa |  | 29 520,00 | - | - | 29 520,00 |
| 9. | Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul.Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim | Dokumentacja projektowa |  | 17 100,00 | - | - | 17 100,00 |
| 10. | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej | 03.12.2022Roboty budowlane- chodnik – 0,6km | Tomaszów Mazowiecki | 269 360,00 | - | - | 269 360,00 |
| 11. | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz | 15.09.2022Roboty budowlane-jezdnia – 0,72km | Gmina Rzeczyca | 148 587,10 | Gmina Rzeczyca- 126 000,00 | Środki budżetu woj. Łódzkiego345 180,00 | 619 767,10 |
| 12. | Budowa chodnika w ciągu DP 4303E w miejscowości Bielina | Opracowanie mapy do celów projektowych |  | 16 000,00 | - | - | 16 000,00 |
| 13. | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice | 30.11.2022Roboty budowlane-jezdnia – 0,11km | Gmina Czerniewice | 1 010 596,59 | Gmina Czerniewice-250 000,00 | środki z rezerwy subwencji ogólnej- 746 850,00 | 2 007 446,59 |
| 14. | Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw | 05.08.2022Roboty budowlane-jezdnia – 0,46km | Gmina Czerniewice | 189 296,29 | - | - | 189 296,29 |
| 15. | Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim | Dokumentacja projektowa |  | 58 363,50 | - | - | 58 363,50 |
| 16. | Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków | 30.11.2022Roboty budowlane- jezdnia - 1,4km- chodnik – 0,1 km | Gmina Ujazd | 444 823,00 | Gmina Ujazd – 444 823,00 | - | 889 647,50 |
| 17. | Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola | Dokumentacja projektowa |  | 18 450,00 | - | - | 18 450,00 |
| 18. | Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach | Dokumentacja projektowa |  | 44 280,00 | - | - | 44 280,00 |
| 19. | Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów | Dokumentacja projektowa |  | 47 970,00 | - | - | 47 970,00 |
| 20.. | Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga | Dokumentacja projektowa |  | 78 500,00 | - | - | 78 500,00 |
| 21. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim | 08.09.2022Roboty budowlane- jezdnia -0,65 km- chodnik – 0,37 km- ciąg pieszo-rowerowy – 0,47 km- przejścia dla pieszych- oznakowanie pionowe, poziome i bariery | Tomaszów Mazowiecki | 3 053 504,84 | - | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 829 185,00 | 6 882 689,84 |
| 22. | Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin | Dokumentacja projektowa |  | 22 140,00 | - | - | 22 140,00 |
| 23. | Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łakarz-Będków | Dokumentacja projektowa |  | 57 810,00 | - | - | 57 810,00 |
| 24. | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim | 19.07.2022Roboty budowlane-wykonanie nawierzchni zatok postojowych z kostki brukowej betonowej | Tomaszów Mazowiecki | 498 579,89 | - | - | 498 579,89 |
| 25. | Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E | Dokumentacja projektowa |  | 22 000,00 | - | - | 22 000,00 |
| 26. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul Główną w m. Smardzewice | 06.11.2023Roboty budowlane-jezdnia – 0,64 km- chodnik – 1,3km- zjazdy | Gmina Tomaszów Mazowiecki | 586 929,80 | - | - | 586 929,80 |
| 27. | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych | Doposażenie przejść dla pieszych |  | 15 584,10 | - | - | 15 584,10 |
| 28. | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim | Dokumentacja projektowa |  | 20 910,00 | - | - | 20 910,00 |
|  p.o. DYREKTORA Zarządu Dróg Powiatowych  w Tomaszowie Mazowieckim mgr Elżbieta Rudzka |
|  |
|  |
|  |